Додаток

До рішення сільської ради

06 червня 2019 р. №67

**ПРОГРАМА**

**забезпечення нагляду та належного утримування зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів**

**Обарівської сільської ради на 2019 – 2022 рр.**

Програма забезпечення нагляду та належного утримання зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів Обарівської сільської ради на 2019 – 2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України та з метою виконання заходів по утриманню в технічно справному стані джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечення умов для їх оперативного застосування під час гасіння пожеж.

1. **Мета Програми**

Метою програми є послідовне покращення стану зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечення умов для оперативного застосування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання під час гасіння пожеж.

1. **Шляхи та способи розв’язання проблем**

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми зовнішнього протипожежного водопостачання та належного його утримання, покращення стану оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій є реалізація державної політики у сфері запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та захисту населення і територій у разі їх виникнення з використанням ресурсів держави, області, району, сільської ради, суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених законом.

1. **Заходи і завдання Програми**
2. Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо забезпечення нагляду та належного утримування зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів сільської ради та суб’єктів господарювання за такими напрямками:

А) покращення стану зовнішнього протипожежного водопостачання в населених пунктах сільської ради;

Б) покращення протипожежного стану об’єктів;

В) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації в населених пунктах сільської ради.

2. Для розв’язання проблем по покращенню зовнішнього протипожежного водопостачання передбачається проведення комплексу робіт щодо:

- проведення інвентаризації протипожежних вододжерел населених пунктів сільської ради;

- проведення щорічної перевірки джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

- розроблення плану-схеми джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

- влаштування та відновлення пірсів (майданчиків) з під’їздами та твердим покриттям;

- ремонт несправних та будівництво нових джерел протипожежного водопостачання;

- ремонт несправних та будівництво нових та облаштування наявних водонапірних башт (веж) пристроями для забору води пожежними автомобілями.

1. **Очікувані результати, ефективність Програми**
2. Виконання Програми дасть змогу:

А) забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, системи життєзабезпечення, об’єктів виробництва та соціально-культурної сфери;

Б) знизити час на дозаправку пожежних автомобілів вогнегасними речовинами для гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

В) удосконалити механізм здійснення моніторингу та перевірок зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів сільської ради;

Г) підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

Д) покращити стан протипожежного водопостачання населених пунктів сільської ради.

1. Ефективність виконання Програми полягає у підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок пожеж та надзвичайних ситуацій.
2. **Джерела фінансування виконання Програми**

Реалізація заходів Програми передбачається за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, розташованих на території сільської ради, сільського бюджету.

Обсяг фінансування видань і заходів Програми уточняється щороку під час складання проектів сільського бюджету на відповідний рік.

***Інспектор сільської ради М.Шевчук***

Додаток

до програми

**Заходи щодо забезпечення нагляду та належне утримання**

**зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів**

**Обарівської сільської ради на 2019 – 2022 рр.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Джерела фінансування** | **Виконавці**  |
| 1. | Провести інвентаризацію джерел зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів Обарівської сільської ради | 2019 рік | Сільський бюджет  | Виконавчий комітет сільської ради |
| 2. | Забезпечити вказівками місця знаходження пожежних гідрантів згідно з державними стандартами та встановити покажчики вулиць | Щорічно  | Сільський бюджет |  |
| 3. | Влаштувати протипожежне водопостачання протипожежної водойми, водонапірні башти у населених пунктах Обарівської сільської ради | 2019 – 2022 рр. | Сільський бюджет | Виконавчий комітет сільської ради |
| 4. | Для забору води пожежною технікою із природних водойм влаштування пірсів (майданчиків) з під’їздами та твердим покриттям в населених пунктах Обарівської сільської ради | 2019 – 2022 рр. | Сільський бюджет | Виконавчий комітет сільської ради |
| 5. | При будівництві нових та реконструкції старих житлових будинків та інших об’єктів забудови передбачити джерела протипожежного водопостачання | Згідно з генпланом забудови | Кошти замовника будівництва | Виконавчий комітет сільської ради |
| 6. | Забезпечувати необхідною кількістю води для пожежогасіння новостворені або реорганізовані підприємства, будівлі установ, органі | При проектуванні будівництва | Кошти підприємств, установ та організацій | Керівники відповідних підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності |
| 7. | При проектуванні водонапірних мереж, передбачити встановлення на них протипожежних гідрантів | При здачі об’єктів в експлуатацію  | Кошти підприємств, установ та організацій, балансо-утримувачі | Керівники відповідних підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності |
| 8. | Своєчасно списувати з балансу джерела протипожежного водопостачання, встановлені на території об’єктів, які ліквідовані, не функціонують, та своєчасно повідомляти ДСНС України у Рівненській області.  | Постійно  | Кошти підприємств, установ та організацій | Виконавчий комітет сільської ради |
| 9. | Створити пожежну дружину | 2019 – 2022 рр. | Сільський бюджет | Виконавчий комітет сільської ради   |

***Інспектор сільської ради М.Шевчук***